附件2   合同范本

河池市宜州新区污水处理厂及配套管网设施

工程宗地图测绘技术服务合同

委 托 方：河池市城乡建设投资集团有限公司

地    址：河池市金城江区金碧路25号

服 务 方：

测绘资质：

地    址：

签订地点：河池市宜州区

签订时间：2025年  月  日

甲方（委托方）：河池市城乡建设投资集团有限公司

乙方（服务方）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河池市宜州新区污水处理厂及配套管网设施工程宗地图测绘技术服务有关事项协商一致，签订本合同。

一、项目概况和测绘范围

1.项目名称：河池市宜州新区污水处理厂及配套管网设施工程

2.项目地点：河池市宜州新区狮岭路北侧、宜州新区河池学院西侧。

3.测绘范围：

（1）已批复的污水处理厂建设用地，宗地编号YZXQ-WW-05，面积：53333.33平方米 ；

（2）污水提升泵站，面积（暂定）：36平方米 。

二、委托项目范围

自本合同签订之日起，乙方完成对甲方投资建设的河池市宜州新区污水处理厂及配套管网设施工程范围内，办理不动产登记所需的宗地图测绘技术服务工作。

三、委托工作内容

河池市宜州新区污水处理厂及配套管网设施工程范围内不动产登记所需的宗地图测绘服务，工作内容包括但不限于：1:500比例尺的地籍测绘、权属调查、宗地图绘制；获取宗地代码，土地权利人，宗地号，占地面积，界址点，界址线，宗地内部及周边的建(构)筑物、道路、街巷、相邻宗地权利人名称及宗地号，图幅号、地籍号、坐落位置等基础信息，出具测绘报告，以及甲方和不动产审批部门关于办理不动产登记所需的相关测绘服务工作。工作提交的资料成果应符合办理不动产登记要求，资料成果详见合同第五条。同时乙方协助甲方办理不动产登记手续并获得批复。

四、服务工期

1.乙方收到甲方通知测量的日期确定为技术服务前期工作开始日期。

2.甲方提前3天通知乙方需要的测绘内容，并提供必要的基本资料。

乙方收到甲方通知测绘之日起2日内进场测绘。乙方进场后15个工作日内出具办理不动产登记所需的宗地图相关成果，供不动产登记审批部门审查核定。

3.不动产登记审批部门提出修改意见的，乙方需在收到甲方转达的意见后3个工作日内完成修改并重新提交，直至通过审查取得不动产登记证书；逾期未修改的，每逾期一天按合同总价的0.5%支付违约金，逾期超过5个工作日的，甲方有权解除合同。

五、技术标准及成果提交

1.宗地图测绘的技术标准按下列标准执行。

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《城市测量规范》 | CJJ 8-2010 | 行业 |
| 2 | 《工程测量规范》 | GB50026-2020 | 国标 |
| 3 | 国家基本比例尺地图图式《1：500 1：1000 1：2000地形图图式》 | GB/T-20257.1-2017 | 国标 |
| 4 | 《1:500、1:1000、1:2000地形图数字化规范》 | GB/T17160-1997 | 国标 |
| 5 | 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 | CH/T2009-2010 | 国标 |
| 6 | 《测绘技术设计规定》 | CH/T1004-2005 | 行业 |
| 7 | 《测绘技术总结编写规定》 | CH/T1001-2005 | 行业 |
| 8 | 《建筑工程建筑面积计算规范》 | GB/T 50353-2013 | 国标 |

其他技术要求：按照广西壮族自治区、河池市现行的建筑工程测绘规范。若有新技术、依据，则以最新版本为准。

2.乙方提交的成果资料应符合办理不动产登记审批要求，成果资料包括但不限于：（1）1:500比例尺宗地图(或审批部门要求其他比例尺)；（2）宗地界址点坐标表；（3）权属调查表；（4）办理不动产登记证书要求的有关测绘资料。以上成果资料提交应包含电子版1份、纸质版4份。

3.乙方提交的成果资料必须符合广西壮族自治区自然资源厅及河池市相关审核单位的有关技术要求。

4.乙方提交的成果资料的著作权归甲方。乙方不得擅自使用、复制、授权第三方使用该成果（包括但不限于用于其他项目测绘、对外展示），否则甲方有权要求乙方支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的商誉损失及经济损失。

六、费用及付款方式

1.中标费率为：（中标后填写）%

2.计费标准单价如下：

| 项目类型 | 计费标准单价（元/m2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 宗地图测绘 | 0.77 | 单价含相关税费 |

3.结算方式：

①以供地部门提供的项目供地红线面积乘上计费标准单价乘上中标费率作为技术服务费结算依据。技术服务费用包括（但不限于）工程测绘实物工作费、技术工作费、人员设备调遣费、临时设施费、测绘设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及获取控制点费用，场地租用费、合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

②对于一些难以计算费用或费用极少的零星测绘工作，乙方向甲方提供免费的技术支持。

③付款方式采取分阶段付款方式：

乙方完成项目工作并提交符合具体项目合同约定种类和技术要求的成果资料（纸质及电子版），待甲方审核确认后，支付20%技术服务费用，待甲方向项目所在地不动产登记审批部门提交登记申请并获得相关证书后，支付剩余80%技术服务费用。

每次款项支付前，乙方应按照甲方的要求提供建设项目资金支出审批表、请款函、合同协议书等合格、完整的支付申请材料及有效等额税率为  %的正式税务增值税专用发票（注：小规模纳税人税率为3%，一般纳税人税率为6%）后，甲方按拨款流程签批完成后支付当期应付费用。采用银行转账方式分次向乙方支付。乙方银行收款账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账    号：

④甲方核实请款材料通过后，通知乙方出具有效等额专用增值税发票，因开具发票产生的税费由乙方承担。乙方向甲方提供的发票必须是合法有效的正式税务发票。若经甲方或相关主管部门发现乙方提交的发票为无效发票或假发票的，乙方除须向甲方重新提交有效的正式税务发票及向甲方支付与无效发票或假发票面额等额的违约金外，由此造成的一切责任及损失由乙方承担。

七、保密条款

甲方对乙方的知识产权负有保护义务；乙方对甲方提供的文件资料进行妥善保管，对因测绘工作所知悉的甲方的项目信息及商业秘密负有保密义务，不得擅自公开或泄露。

八、违约责任

1.甲方应该按合同的约定委托乙方承担项目技术服务工作并支付相应的测绘费用，如逾期支付的，每逾期一天，应向乙方支付应付未付技术服务费用0.1‰的违约金，最高不超过1000元。

2.乙方必须按本合同的约定接受甲方的委托完成项目工作，不得允许他人从事或他人借用自己名义从事本合同项下的项目工作，亦不得无故拒绝甲方的委托，否则，甲方有权解除合同，甲方未支付项目费用的不再支付，已支付的费用乙方须退还。

3．乙方逾期交付测绘成果的，每逾期一天，按合同总价的2%计算违约金。甲方有权解除合同并拒付相应技术服务费用，由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。

4.乙方提供的宗地图成果质量不符合本合同第五条的约定，或不符合相关审核部门审查规定，乙方应无偿予以更正修测，由此造成的损失由乙方自行解决，乙方更正一次（限期3天内更正）达不到要求的，甲方有权解除合同，由此给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失。

5.因乙方违约，乙方赔偿范围按下列确定：实际损失、间接损失（包括但不限于聘请第三方完成本合同约定工作所产生的费用、诉讼费、鉴定费、保全费、因诉讼及保全产生的保全保险费及律师费等）。

6.由不可抗力，致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。

九、争议解决

因本合同发生争议的，双方可进行协商，协商不成的，双方同意向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十、其他

1.乙方按合同约定的服务内容开展工作时须自行采取安全防护措施，并对自身安全负责。对于因乙方人员自身原因造成的安全事故，乙方负全部责任。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

--------------------------以下无正文---------------------------

| 委托人(盖章)：河池市城乡建设投资集团 有限公司 | 受托人(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权代理人(签字或盖章)： | 法定代表人或 授权代理人(签字或盖章)： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| - 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 社会信用代码： | 社会信用代码： |